### Дорожная карта (Roadmap)

Что мы берем в работу (Подтверждено):

- Alembic (Инфраструктурный фундамент): Внедряем для контроля версий БД. Это обеспечит нам безопасность при внесении изменений в структуру таблиц, о которых ты напишешь ниже.

- Pilot st.fragment (Производительность): Выберем один наиболее нагруженный таб и протестируем новую фичу Streamlit. Если прирост скорости отклика будет заметен — масштабируем.

- Расширенный аудит (Прозрачность): Доработаем систему логирования, чтобы администратор видел не просто «было/стало» в формате JSON, а понятную историю изменений.

- Безопасность (Анализ fingerprint vs JWT): Я изучу твой текущий механизм. Если fingerprint закрывает 100% твоих рисков — оставим как есть. Если увижу «дыры» — обсудим JWT.

- UI/UX Side Quest (Эстетика и удобство): Это будет идти фоновым процессом. Как только ты присылаешь файл для функциональной доработки, я параллельно предлагаю точечные улучшения по компонентам (вкладки, меню, прогресс-бары).

#### Этап 1: Инфраструктура и «Прозрачность» (Задачи 3, 4 + Alembic)

- Цель: Подготовить базу к изменениям и научить тебя управлять логированием.

- Действия:

  - Внедрение Alembic (создание первой миграции на основе текущей БД).

  - Разбор механизма логирования: я «препарирую» твой текущий код log_action, объясню структуру таблицы audit_log и покажу, как встроить логирование в любую новую функцию.

  - Реализация очистки логов (ручной и автоматической).

#### Этап 2: Умное управление этапами (Задачи 1, 5, 6)

- Цель: Сделать CRUD-формы гибкими и избавить пользователя от рутины.

- Действия:

  - Доработка формы: поле «Плановая дата» с блокировкой и кнопкой редактирования.

  - Логика «Дублировать для всех сведений» в Технологическом треке (копирование записей в БД).

  - Ревизия и исправление кнопки «Автоматически закрыть предыдущий этап».

#### Этап 3: Автоматизация и Аналитика (Задача 7)

- Цель: Чтобы система сама «понимала», на каком статусе находится весь проект.

- Действия:

  - Создание маппинга (связи) между микростатусами этапов и глобальным статусом проекта.

  - Написание триггера или функции для авто-обновления статуса проекта.

#### Этап 4: UI/UX и Финализация (Задачи 2, 8 + st.fragment)

- Цель: Причесать интерфейс и названия.

- Действия:

  - Решение проблемы переноса текста в таблицах (рассмотрим st.data_editor или альтернативные методы отображения).

  - Внедрение st.fragment для оптимизации.

  - Глобальная проверка нейминга (поля, кнопки, заголовки) по всем файлам.

Обновленная Дорожная карта (Security First)

Я перестроил план, поставив твою проблему на первое место.

Этап 0: Реанимация сессий и Безопасность (Текущая задача)

- Исправление бага «абсолютного» таймаута (переход к sliding window).

- Синхронизация времени активности между памятью (session_state) и диском (session_store).

- Аудит фингерпринтинга (проверка strict_ip и User-Agent).

- Решение вопроса с JWT (нужны ли они, если мы допилим текущую схему).

Этап 1: Инфраструктура и Прозрачность

- Внедрение Alembic.

- Разбор и масштабирование логирования (с исправлением бага в app.py).

- Очистка журналов.

- Docker-compose и перенос на VM.

Этап 2: Умное управление этапами (Бизнес-логика)
... и так далее по твоему списку.